***Отчет по исполнению за 2016 год***

***по инвестиционной программе на период***

***2016 – 2020 года***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции)*** | ***Финансовые потребности по ИП без НДС***  ***на 2016 год*** | ***Факт***  ***2016 года*** |
| ***Размещение ТБО на полигоне «Ядрово»*** |  |  |
| ***1. Планировка 1-го участка*** | ***109,59*** | ***-*** |
| ***2. Ограждение территории 1-го и 2- го участка*** | ***2562,40*** | ***159,05*** |
| ***3. Дамба обвалования высотой 2 метра*** | ***3518,88*** | ***9000,00*** |
| ***4. Анкерные траншеи*** | ***585,33*** | ***-*** |
| ***5. Водоотводные канавы*** | ***471,39*** | ***-*** |
| ***6. Оборудование противофильтрационного экрана в основании 1-го участка*** | ***-*** | ***-*** |
| ***7. Оборудование дренажной системы*** | ***-*** | ***-*** |
| ***8. Сооружение котлована на территории 1-го участка*** | ***-*** | ***-*** |
| ***9. Покупка спецтехники*** | ***8000,00*** | ***8855,93*** |
| ***10. Устройство твердого покрытия на территории АХЗ*** | ***1962,07*** | ***-*** |
| ***11. Диспетчерская*** | ***163,89*** | ***1802,93*** |
| ***12. Мойка колес автотранспорта*** | ***513,71*** | ***253,72*** |
| ***13. Здания и сооружения*** | ***1860,30*** | ***-*** |
| ***14. Навес для техники*** | ***-*** | ***-*** |
| ***15. Складские помещения инвентаря, материалов*** | ***799,99*** | ***-*** |
| ***16. Ворота на въезде АХЗ*** | ***81,67*** | ***94,98*** |
| ***17. Туалетные кабины*** | ***82,06*** | ***-*** |
| ***18. Технический и авторский надзор*** | ***2233,26*** | ***-*** |
| ***19. Непредвиденные расходы*** |  | ***-*** |
| ***20. Итого по источникам финансирования, в т.ч.*** | ***22944,54*** | ***20166,61*** |
| ***21. За счет инвестиционной надбавки к тарифу*** | ***1282,84*** | ***1621,93*** |
| ***22. За счет амортизации*** | ***8180,75*** | ***8855,93*** |
| ***23. За счет прибыли*** | ***1962,07*** | ***9688,75*** |
| ***24. За счет заемных ср-в*** | ***11518,88*** | ***-*** |